Приложение

к постановлению Главы Лотошинского муниципального района

от  28.03.2017 № 369

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ЛОТОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  «ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЛОТОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2015-2019 ГОДЫ»

Паспорт муниципальной программы Лотошинского муниципального района Московской области «Газификация населенных пунктов Лотошинского  муниципального района

Московской области на 2015 - 2019 годы»

| Наименование муниципальной программы | Газификация населенных пунктов Лотошинского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Улучшение условий жизни населения Лотошинского муниципального района Московской области с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а так же на основе вновь построенных газораспределительных сетей. |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение населенных пунктов Лотошинского муниципального района источниками газификации – газопроводами высокого и низкого давления. |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Лотошинского муниципального района, курирующий направление деятельности |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Лотошинского муниципального района Московской области |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Лотошинского муниципального района |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2019 годы |
| Перечень подпрограмм | - |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
|  | Всего | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | 157 915,3 | 34 243,0 | 36 299,0 | 40 723,3 | 33 450,0 | 13 200,0 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Лотошинского муниципального района | 1 894,3 | 41,0 | 546,0 | 307,3 | 1 000,0 | 0 |
| Средства бюджета г/п Лотошино | 3 016,0 | 1 350,0 | 0 | 66,0 | 0 | 1 600,0 |
| Средства с/п Микулинское | 1 105,0 | 1 002,0 | 53,0 | 50,0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники (Мособлгаз) | 151 900,0 | 31 850,0 | 35 700,0 | 40 300,0 | 32 450,0 | 11 600,0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация Программы позволит: - повысить уровень газификации Лотошинского муниципального района Московской области, газифицировав 18 сельских населенных пунктов, с общим числом постоянно зарегистрированных жителей 1500 человек; - построить 35,5 км газопровода; - улучшить экологическую обстановку в Московской области. |

- Характеристика проблемы газификации

Лотошинского муниципального района Московской области и обоснование необходимости ее решения комплексными методами.

Газификация направлена на создание комфортных условий жизни населения в Лотошинском муниципальном районе Московской области.

Уровень газификации населения в среднем в Лотошинском муниципальном районе Московской области в настоящее время составляет 72,25 процента.

При этом доля газифицированных населенных пунктов 14,52 процента.

Протяженность газовых сетей по территории Лотошинского муниципального района Московской области  в среднем составляет 228,5 км, из них:

- высокого – 131,9 км;

- среднего давления – 0,04 км;

- низкого давления – 96,6 км.

В настоящее время в Лотошинском муниципальном районе Московской области эксплуатируется 30 ГРП и 3 ГРС.

Тем не менее уровень газификации в сельских населенных пунктах остается недостаточным.

Программа носит комплексный характер и предполагает участие в ней центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, администрации Лотошинского муниципального района Московской области и проектных и строительных организаций, привлеченных на конкурсной основе.

Муниципальная программа Лотошинского муниципального района Московской области «Газификация населенных пунктов Лотошинского муниципального района Московской области на 2015 - 2019 годы» (далее Программа, Муниципальная программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 16.11.2015 № 1260 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района».

Программой предполагается выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 24,02 млн. рублей, строительно-монтажных работ -  на сумму 133,3 млн. рублей, паспортизация газопровода -  на сумму 0,6 млн. руб.

Мероприятия по газификации, предусмотренные данной Программой, скоординированы с Программой Правительства  Московской области  «Развитие газификации в Московской области до 2025 года», утвержденной постановлением правительства Московской области от 20 декабря 2004г. №778/50, на территории Лотошинского муниципального района Московской области.

Газификация населенных пунктов Лотошинского муниципального района Московской области позволит построить 35,5  км газопровода и газифицировать 18 сельских населенных пунктов,  создав условия для непосредственной возможности подключения к газораспределительным сетям около 1,5 тыс. человек постоянно проживающих в Лотошинском муниципальном районе Московской области, а так же для газоснабжения новых производств в зонах инвестиционной активности.

Таким образом, реализация мероприятий настоящей Программы позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями настоящей Программы являются:

- улучшение условий жизни населения Лотошинского муниципального района Московской области с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а так же на основе вновь построенных газораспределительных сетей;

Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить задачи:

- обеспечение населенных пунктов Лотошинского муниципального района источниками газификации – газопроводами высокого и низкого давления.

- Методика расчета значений целевых показателей.

Постановка на кадастровый учет газопровода – показатель, характеризующий получение кадастрового паспорта и внесение записи об объекте в единый государственный реестр.

Разработка проектной документации – показатель, характеризующий получение проектно-сметных документов с положительной государственной экспертизой.

Обеспечение природным газом населенного пункта – показатель, характеризующий ввод в эксплуатацию построенного газопровода.

- Сроки и этапы реализации Программы

Период реализации Программы составляет 5 лет: 2015 - 2019 годы.

Сроки и этапы Программы указаны в Приложениях № 2  к Программе.

- Ресурсное обеспечение Программы

Для реализации мероприятий настоящей Программы необходимо привлечь 157 915,3   тыс.руб. из них:

- на проектно-изыскательские работы – 24 016  тыс.руб., из них:

- бюджет ЛМР –  1 000 тыс.руб.

- бюджет г/п Лотошино –  3 016  тыс.руб.

- бюджет с/п Микулино –  0  тыс.руб.

- бюджет Мособлгаз – 20 000  тыс.руб.

- на строительно-монтажные работы – 133 300,1 тыс.руб., из них:

- бюджет ЛМР –  295,1  тыс.руб.

- бюджет г/п Лотошино –  0 тыс.руб.

- бюджет с/п Микулино –  1 105 тыс.руб.

- бюджет Мособлгаз -  131 900  тыс.руб.

- на паспортизацию объекта – 599,2 тыс.руб., из них:

- бюджет ЛМР – 599,2 тыс.руб.

Источниками финансирования Программы являются:

-   средства местного бюджета;

- иные источники, разрешенные законодательством Российской Федерации (Мособлгаз).

- Организационный и экономический механизмы

реализации Программы

В рамках выполнения настоящей Программы Администрация Лотошинского муниципального района Московской области выполняет функции государственного заказчика по проектированию и строительству объектов газового хозяйства в части объектов газификации, финансируемых за счет бюджета муниципального образования, на территории Лотошинского муниципального района Московской области и осуществляет контроль за реализацией мероприятий настоящей Программы.

Государственное унитарное предприятие газового хозяйства Московской области  выдает технические условия на строительство газораспределительных сетей, участвует в приемке законченных строительством объектов в эксплуатацию.

Реализация программных мероприятий осуществляется путем привлечения заказчиком Программы на конкурсной основе подрядных организаций для выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по газификации.

Перечень мероприятий по газификации населенных пунктов Лотошинского муниципального района Московской области на 2015 – 2019 годы приведен в Приложениях №2 к настоящей Программе.

При необходимости заказчик Программы рассматривает предложения по ее корректировке по согласованию с Министерством энергетики Московской области.

- Ожидаемые результаты от реализации Программы

Реализация настоящей Программы позволит достигнуть следующих показателей:

- постановка на кадастровый учет газопровода д.Агнищево к концу 2017 г.

- разработка проектной документации для газификации д.Ушаково к концу 2018 г.

- обеспечение природным газом с.Микулино к концу 2017 г.

-  разработка проектной документации для газификации д.Абушково к концу 2019 г

- обеспечение природным газом д.Кульпино к концу 2018 г.

- обеспечение природным газом д.Акулово к концу 2016 г.

- обеспечение природным газом д.Софийское  к концу 2017 г.

- обеспечение природным газом д. Новое Лисино к концу 2016 г.

- обеспечение природным газом д.Калицино к концу 2017г.

- обеспечение природным газом д.Стрешневы Горы к концу 2016 г.

- обеспечение природным газом д.Марково, д.Корневское к концу 2015 г.

- обеспечение природным газом пос.Кировский к концу 2015 г.

- обеспечение природным газом д.Афанасово к концу 2017 г.

- обеспечение природным газом д.Канищево к концу 2017 г.

- обеспечение природным газом д.Вяхирево к концу 2017 г.

- обеспечение природным газом д.Введенское к концу 2018 г.

- разработка проектной документации для строительства газопровода высокого давления с.Микулино – д.Хранево – д.Коноплево к концу 2019 г.

- разработка проектной документации для газификации д.Хранево к концу 2019 г.

- разработка проектной документации для газификации д.Коноплево к концу 2019г

- обеспечение природным газом д.Мамоново – д.Астренево к концу 2018 г.

Ожидаемые результаты от реализации Программы представлены в виде количественных и качественных показателей (Приложение № 1).

- Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляет заказчик настоящей Программы – Администрация Лотошинского муниципального района Московской области в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района, утвержденным постановлением  Главы Лотошинского муниципального района Московской области от 16.11.2015 N 1260 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района.

Администрация Лотошинского муниципального района Московской области ежеквартально, в срок до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом, информируют Министерство энергетики Московской области о ходе выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по газификации.

## Приложение  1

к Муниципальной программе газификации

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЛОТОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

__Газификация населенных пунктов Лотошинского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы___

наименование муниципальной программы (подпрограммы) Лотошинского муниципального района

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства бюджета Лотошинского муниципального района | Другие источники |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Обеспечение населенных пунктов Московской области источниками газификации – газопроводами высокого и низкого давления | 1 894,3 | 156 021,0 | постановка на кадастровый учет газопровода д.Агнищево | да/нет | нет | нет | нет | да | - | - |
|  |  |  |  | разработка проектной документации для газификации д.Ушаково | да/нет | нет | нет | нет | нет | да | - |
|  |  |  |  | обеспечение природным газом с.Микулино | да/нет | нет | нет | нет | да | - | - |
|  |  |  |  | обеспечение природным газом д.Абушково | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет | да |
|  |  |  |  | обеспечение природным газом д.Кульпино | да/нет | нет | нет | нет | да | - | - |
|  |  |  |  | обеспечение природным газом д.Акулово | да/нет | нет | нет | да | - | - | - |
|  |  |  |  | обеспечение природным газом д.Софийское | да/нет | нет | нет | нет | да | - | - |
|  |  |  |  | обеспечение природным газом д. Новое Лисино | да/нет | нет | нет | да | - | - | - |
|  |  |  |  | обеспечение природным газом д.Калицино | да/нет | нет | нет | нет | да | - | - |
|  |  |  |  | обеспечение природным газом д.Стрешневы Горы | да/нет | нет | нет | да | - | - | - |
|  |  |  |  | обеспечение природным газом д.Марково, д.Корневское | да/нет | нет | да | - | - | - | - |
|  |  |  |  | обеспечение природным газом пос.Кировский | да/нет | нет | да | - | - | - | - |
|  |  |  |  | обеспечение природным газом д.Афанасово | да/нет | нет | нет | нет | да | - | - |
|  |  |  |  | обеспечение природным газом д.Канищево | да/нет | нет | нет | нет | да | - | - |
|  |  |  |  | обеспечение природным газом д.Вяхирево | да/нет | нет | нет | нет | да | - | - |
|  |  |  |  | обеспечение природным газом д.Введенское | да/нет | нет | нет | нет | нет | да | - |
|  |  |  |  | разработка проектной документации для строительства газопровода высокого давления с.Микулино – д.Хранево – д.Коноплево | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет | да |
|  |  |  |  | разработка проектной документации для газификации д.Хранево | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет | да |
|  |  |  |  | разработка проектной документации для газификации д.Коноплево | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет | да |
|  |  |  |  | обеспечение природным газом д.Мамоново – д.Астренево | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет | да |

Приложение 2 к Муниципальной программе газификации ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛОТОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА __Газификация населенных пунктов Лотошинского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы___ наименование муниципальной программы (подпрограммы) Лотошинского муниципального района

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финан-сирования меро-приятия в 2014 году | Всего, тыс.руб. | Объем финансирования по годам, тыс.руб. | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015г | 2016г | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение населенных пунктов Лотошинского муниципального района источниками газификации – газопроводами высокого и низкого давления |  | Всего, в том числе |  |  | 157 915,3 | 34 243 | 36 299 | 40 723,3 | 33 450 | 13 200 |  |  |
|  |  |  | Бюджет ЛМР |  |  | 1 894,3 | 41 | 546 | 307,3 | 1 000 | 0 |  |  |
|  |  |  | Бюджет г/п Лотошино |  |  | 3 016 | 1 350 | 0 | 66 | 0 | 1 600 |  |  |
|  |  |  | Бюджет с/п Микулинское |  |  | 1 105 | 1 002 | 53 | 50 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Мособлгаз |  |  | 151 900 | 31 850 | 35 700 | 40 300 | 32 450 | 11 600 |  |  |
| 1.1 | Строительство газопроводов в населённых пунктах |  | Бюджет ЛМР |  |  | 1 894,3 | 41 | 546 | 307,3 | 1 000 | 0 |  |  |
|  |  |  | Бюджет г/п Лотошино |  |  | 3 016 | 1 350 | 0 | 66 | 0 | 1 600 |  |  |
|  |  |  | Бюджет с/п Микулинское |  |  | 1 105 | 1 002 | 53 | 50 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Мособлгаз |  |  | 151 900 | 31 850 | 35 700 | 40 300 | 32 450 | 11 600 |  |  |
| 1.1.1 | паспортизация газопровода д. Агнищево |  | Бюджет ЛМР | 2017 |  | 599,2 |  | 546 | 53,2 |  |  | отдел архитектуры и градостроительства Администрации ЛМР | Постановка газопровода на кадастровый учет |
| 1.1.2 | газификация д.Ушаково | ПИР | Бюджет ЛМР | 2018 |  | 1 000 |  |  |  | 1 000 |  | отдел архитектуры и градостроительства Администрации ЛМР | Разработка проектной документации |
|  |  | СМР | Бюджет ЛМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | газификация с.Микулино | пусконаладочные работы | Бюджет ЛМР | 2017 |  | 295,1 | 41 |  | 254,1 |  |  | отдел архитектуры и градостроительства Администрации ЛМР | Обеспечение природным газом с.Микулино |
|  |  |  | Бюджет с/п Микулинское |  |  | 1105 | 1 002 | 53 | 50 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | газификация д.Абушково | ПИР | Бюджет г/п Лотошино | 2019 |  | 1600 |  |  |  |  | 1600 | г/п Лотошино | Обеспечение природным газом д.Абушково (0,5 км) |
|  |  | СМР | Бюджет г/п Лотошино | 2019 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | газификация д.Кульпино | ПИР | Бюджет г/п Лотошино | 2015 |  | 1 416 | 1 350 |  | 66 |  |  | Мособлгаз | Обеспечение природным газом д.Кульпино (1,7 км) |
|  |  | СМР | Мособлгаз | 2018 |  | 5 950 |  |  |  | 5 950 |  |  |  |
| 1.1.6 | газификация д.Акулово | ПИР | Мособлгаз | 2015-2016 |  | 500 |  | 500 |  |  |  | Мособлгаз | Обеспечение природным газом д.Акулово (1,5 км) |
|  |  | СМР | Мособлгаз | 2016 |  | 4 300 |  | 4 300 |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | газификация д.Софийское | ПИР | Мособлгаз | 2015-2016 |  | 800 |  | 800 |  |  |  | Мособлгаз | Обеспечение природным газом д.Софийское (2,0 км) |
|  |  | СМР | Мособлгаз | 2016-2017 |  | 6 000 |  |  | 6 000 |  |  |  |  |
| 1.1.8 | газификация д.Новое Лисино | ПИР | Мособлгаз | 2015-2016 |  | 1 200 |  | 1 200 |  |  |  | Мособлгаз | Обеспечение природным газом д.Новое Лисино (2,5 км) |
|  |  | СМР | Мособлгаз | 2016 |  | 11 300 |  | 11 300 |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | газификация д.Калицино | ПИР | Мособлгаз | 2015-2016 |  | 1 500 |  | 1 500 |  |  |  | Мособлгаз | Обеспечение природным газом д.Калицино (3,0 км) |
|  |  | СМР | Мособлгаз | 2016-2017 |  | 13 500 |  |  | 13 500 |  |  |  |  |
| 1.1.10 | газификация д.Стрешневы Горы | ПИР | Мособлгаз | - |  | 0 |  |  |  |  |  | Мособлгаз | Обеспечение природным газом д.Стрешневы Горы (2,0 км) |
|  |  | СМР | Мособлгаз | 2015-2016 |  | 13 200 |  | 13 200 |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | газификация д.Марково - с.Корневское | ПИР | Мособлгаз | - |  | 0 |  |  |  |  |  | Мособлгаз | Обеспечение природным газом д.Марково - д.Корневское (6,2 км) |
|  |  | СМР | Мособлгаз | 2015 |  | 21 700 | 21 700 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | газификация п.Кировский | ПИР | Мособлгаз | - |  | 0 |  |  |  |  |  | Мособлгаз | Обеспечение природным газом п.Кировский (2,9 км) |
|  |  | СМР | Мособлгаз | 2015 |  | 10 150 | 10 150 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | газификация д.Афанасово | ПИР | Мособлгаз | 2015-2016 |  | 1 600 |  | 1 600 |  |  |  | Мособлгаз | Обеспечение природным газом д.Афанасово (3,3 км) |
|  |  | СМР | Мособлгаз | 2016-2017 |  | 7 600 |  |  | 7 600 |  |  |  |  |
| 1.1.14 | газификация д.Канищево | ПИР | Мособлгаз | 2015-2016 |  | 300 |  | 300 |  |  |  | Мособлгаз | Обеспечение природным газом д.Канищево (0,6 км) |
|  |  | СМР | Мособлгаз | 2016-2017 |  | 2 700 |  |  | 2 700 |  |  |  |  |
| 1.1.15 | газификация д.Вяхирево | ПИР | Мособлгаз | 2015-2016 |  | 1 000 |  | 1 000 |  |  |  | Мособлгаз | Обеспечение природным газом д.Вяхирево (2,0 км) |
|  |  | СМР | Мособлгаз | 2016-2017 |  | 9 000 |  |  | 9 000 |  |  |  |  |
| 1.1.16 | газификация д.Введенское | ПИР | Мособлгаз | - |  | 0 |  |  |  |  |  | Мособлгаз | Обеспечение природным газом д.Введенское (4,0 км) |
|  |  | СМР | Мособлгаз | 2018 |  | 14 000 |  |  |  | 14 000 |  |  |  |
| 1.1.17 | Газопровод высокого давления с.Микулино - д.Хранево – д.Коноплево | ПИР | Мособлгаз | 2019-2020 |  | 8 300 |  |  |  |  | 8 300 | Мособлгаз | Строительство газопровода высокого давления (13,8 км) |
|  |  | СМР | Мособлгаз | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18 | газификация д.Хранево | ПИР | Мособлгаз | 2019-2020 |  | 2100 |  |  |  |  | 2100 | Мособлгаз | Обеспечение природным газом д.Хранево (3,6 км) |
|  |  | СМР | Мособлгаз | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.19 | газификация д.Коноплево | ПИР | Мособлгаз | 2019-2020 |  | 1200 |  |  |  |  | 1200 | Мособлгаз | Обеспечение природным газом д.Коноплево (2,0 км) |
|  |  | СМР | Мособлгаз | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20 | газификация д.Мамоново - д.Астренево | ПИР | Мособлгаз | 2017-2018 |  | 1 500 |  |  | 1 500 |  |  | Мособлгаз | Обеспечение природным газом д.Мамоново - д.Астренево (3,3 км) |
|  |  | СМР | Мособлгаз | 2018 |  | 12 500 |  |  |  | 12 500 |  |  |  |