Приложение к постановлению

администрации городского округа Лотошино

от ­­­­ 29.03. 2024 г. № 426

**Муниципальная программа "Экология и окружающая среда"**

1. **Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Лотошино В.А. Попов | | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация городского округа Лотошино (сектор сельского хозяйства и экологии) | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Экологическое образование, воспитание и информирование населения | | | | | | |
| 2. Сохранение и восстановление природной среды на территории городского округа Лотошино | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | | |
| 1. Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» | Администрация городского округа Лотошино (сектор сельского хозяйства и экологии) | | | | | | |
| 2. Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» | Администрация городского округа Лотошино (сектор сельского хозяйства и экологии) | | | | | | |
| 3. Подпрограмма 4 «Развитие лесного хозяйства» | Администрация городского округа Лотошино (сектор сельского хозяйства и экологии) | | | | | | |
| 4. Подпрограмма 5 «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» | Администрация городского округа Лотошино (сектор сельского хозяйства и экологии) | | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Проведение обследований и мониторинга состояния окружающей среды, проведение экологических мероприятий | | | | | | |
| 2. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию | | | | | | |
| 3. Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений, вовлечение населения в мероприятия по охране леса. | | | | | | |
| 4. Повышение экологической безопасности населения и снижение ущерба, причиняемого окружающей среде в процессе обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа Лотошино | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 19 011,496 | 1 053,280 | 13 670,154 | 1 429,354 | 1 429,354 | 1 429,354 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 19 011,496 | 1 053,280 | 13 670,154 | 1 429,354 | 1 429,354 | 1 429,354 |

**2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Состояние окружающей среды - одна из наиболее острых социально-экономических проблем, прямо или косвенно затрагивающих интересы каждого человека.

Немаловажной составляющей экологического благополучия в регионе является наличие большого количества водных объектов. Комплекс водных проблем в городском округе Лотошино занимает ведущее место. Перечень их очень велик: защита населения от негативных воздействий вод, обеспечение качества поверхностных и подземных вод, стабильное и безопасное водообеспечение населения, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и другие. Пока четко прослеживается деградация рек, это связано с тем, что нет четкой и единой государственной политики по использованию и охране малых рек. Реализация комплекса мероприятий по обследованию малых рек позволит определить данные о состоянии донных берегов и водоохранных зон водных объектов, расположенных на территории городского округа Лотошино, подготовить основания для выработки предложений по ликвидации причин загрязнения, предложений в необходимости по разработке проектов по восстановлению русла рек и их очистке за счет средств федерального бюджета.

Состояние окружающей среды зависит от решения вопросов в области экологического образования, воспитания, развития экологической культуры и информирования населения. Приоритетность экологического образования официально закреплена Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". В Основах государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденных Президентом Российской Федерации 30.04.2012, указано, что достижение стратегической цели государственной политики в области экологического развития обеспечивается решением следующих основных задач: формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания; обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес - сообщества в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности.

На состояние природных объектов и безопасность населения влияет состояние гидротехнических сооружений. В ходе реализации муниципальной программы планируется проведение капитального ремонта наиболее опасных ГТС.

С точки зрения качества окружающей среды городской округ Лотошино по многим показателям достаточно благополучный, где еще на столь урбанизированной и промышленно развитой территории удается поддерживать лесистость на уровне более 40 процентов. Общая площадь лесов городского округа Лотошино составляет 41,5 тыс. га. Все леса городского округа Лотошино отнесены к лесам 1 группы и выполняют в основном санитарно – гигиенические и рекреационные цели, а также они находятся в водоразделе рек Волга и Москва, выполняя важную водоохранную функцию. Около 50% лесов исключены из расчета пользования. Для снижения негативных процессов в лесах Московской области: ухудшения санитарного состояния, высокой пожарной опасности - необходимы работы по очищению лесных насаждений от мусора; охране лесов от пожаров. В рамках муниципальной программы планируется выявление и ликвидация лесоторфяных пожаров.

В весенне-летне-осенний дачный период в лесах района, на прилегающих к автодорогам участках образуются стихийные мусоросвалки, что требует ежегодного их выявления и ликвидации.

Основными направлениями реализации муниципальной программы является сохранение природных экосистем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, формирование современной отрасли обращения с отходами, обеспечения экологической безопасности городского округа Лотошино Московской области.

**3. Целевые показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые целевые показатели реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Тип показателя | | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации | Планируемое значение по годам реализации | | | | | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | *Цель:* *1. Экологическое образование, воспитание и информирование населения* | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | Отраслевой показатель | | единица | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.01.03 |
| 1.2 | Численность населения, участвующего в мероприятиях по формированию экологической культуры и образования населения в сфере защиты окружающей среды | Отраслевой показатель | | человек | 7,2 | 1,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1.01.03;  1.03.01 |
|
| 2 | *Цель: Сохранение и восстановление природной среды на территории городского округа Лотошино* | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние и поддерживаемых в безаварийном режиме работы | Отраслевой показатель | | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 01. 05 |
| 2.2 | Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения. | Приоритетный показатель, Показатель госпрограммы | | штука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 03.01 |
| 2.3 | Количество прудов, на которых выполнены работы по очистке от мусора | Отраслевой показатель | | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 03.03 |
| 2.4 | Количество ликвидированных  несанкционированных свалок в границах  городов | | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | штука | Рассчитывается индивидуально | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5. 01.04 |

**4. Методика расчета значений целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | *Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»* | | | | |
| 1.1 | Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | ед. | Показатель рассчитывается как суммарное количество реализованных мероприятий по исследованию состояния окружающей среды. | Акты выполненных работ по контрактам, а также отчеты о проведенных исследованиях. | ежегодно |
| 1.2 | Численность населения, участвующего в мероприятиях по формированию экологической культуры и образования населения в сфере защиты окружающей среды | чел. | Показатель рассчитывается по формуле: Cnas= Ch+Cэ Где , Ch – количество участников, выставок, семинаров; Cэ-количество участников экологических мероприятий | Акты выполненных работ, а также отчеты о мероприятиях с указанием количества участников | ежегодно |
| 2 | *Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса»* | | | | |
| 2.1 | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние и поддерживаемых в безаварийном режиме работы | процент | Показатель рассчитывается по формуле: (Vгтс р / Vгтс общ) х 100, где: Vгтс p - количество гидротехнических сооружений приведенных в безопасное техническое состояние и поддерживаемых в безаварийном режиме работы Vгтс общ - количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности и находящиеся на содержании | Акты выполненных работ | Ежегодно до 15числа года, следующего за отчетным |
| 2.2 | Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, нарастающим итогом | тыс. чел. | Фактически достигнутое значение рассчитывается по формуле:  HMO= ∑\_(p=2024)^p ∑\_ip^(ip=12) ∑\_t^T▒Hnp , где:  HMO- численность населения Московской области, постоянно проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод с 1 января 2024 года на конец отчетного года P, тыс. чел.;  Нnp- численность постоянно проживающего населения Московской области на t-ой территории, постоянно проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, на конец ip-месяца p-года, тыс. чел.; ip - порядковый номер месяца p-года, ip = 1,…12; - год, p = 2027; t - порядковый номер территории, подверженной негативному воздействию вод, t = 1, ..., T, где T - количество t территорий в муниципальных образованиях Московской области на конец ip-месяца. | Акты выполненных работ | Ежеквартально |
| 2.3 | Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения | штука | Показатель рассчитывается нарастающим итогом как суммарное количество водных объектов, в отношении которых в отчетном периоде выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов. | Акты выполненных работ | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным |
| 2.4 | Количество прудов, на которых выполнены работы по очистке от мусора | штука | Показатель рассчитывается как суммарное количество прудов, на которых выполнены работы по очистке от мусора | Акты выполненных работ | ежегодно |
| 3 | *Подпрограмма 4 «Развитие лесного хозяйства»* | | | | |
| 3.1 | Доля ликвидированных отходов, на лесных участках  в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов | процент | Показатель рассчитывается по формуле: Cно = Nно / Nобщ x 100%, где:  Cно - доля ликвидированных отходов от объема отходов, подлежащих ликвидации в пределах выделенного финансирования; Nно - объем ликвидированных отходов, куб. м; Nобщ - объем отходов, подлежащих ликвидации в пределах выделенного финансирования, куб. м | Заполняется муниципальным образованием | Ежеквартально |
| 4 | *Подпрограмма 5 «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде»* | | | | |
| 4.4 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов | штука | Расчет ежегодного показателя за отчетный период осуществляется нарастающим итогом по следующей формуле:  OMO= O\_{2024}+\sum\_{p=2024}^{p}\sum\_{ip}^{ip=12}O\_j  OMO – количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов, включенных в государственный реестр объектов накопленного вреда, на территории Московской области нарастающим итогом с начала 2024 года на конец отчетного года P, шт.;  O\_{2024} - количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов, включенных в государственный реестр объектов накопленного вреда, на территории Московской области на 1 января 2024 года, шт.;  O\_j - количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов, включенных в государственный реестр объектов накопленного вреда, на территории Московской области на конец ip-месяца p-года, шт.;  ip - порядковый номер месяца  p-года, ip = 1,…12; p - год, p = 2024. | Акты выполненных работ по объектам | ежеквартально |

**5. Методика значения результатов выполнения мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Наименование результата | Единицы измерения | Порядок определения значений |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» | | | |
| 1.3 | Мероприятие 01.03. Проведение наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды | Проведены наблюдения за состоянием и загрязнением окружающей среды | единица | Показатель определяется как общее количество проведенных наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды |
| 1.9 | Мероприятие 03.01 Проведение экологических мероприятий, выставок, семинаров, в том числе «Дней защиты от экологической опасности» | Проведены экологические мероприятия | единица | Показатель определяется как общее количество проведенных выставок и семинаров |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» | | | |
| 2.5 | Мероприятие 01.05 Обследование и содержание гидротехнических сооружений | Проведены обследования и выполнены работы (услуги) по содержанию гидротехнических сооружений | единица | Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых проведены обследования и выполнены работы (услуги) по содержанию гидротехнических сооружений |
| 2.9 | Мероприятие 03.01 Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности | Проведена очистка прудов, находящихся в муниципальной собственности | га | Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых проведены работы по очистке прудов |
| 2.11 | Мероприятие 03.03 Проведение работ по очистке прудов от мусора | Проведены работы по очистке прудов от мусора | единица | Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых проведены работы по очистке прудов от мусора |
| 3 | Подпрограмма 4 «Развитие лесного хозяйства» | | | |
| 3.1 | Мероприятие 01.01 Организация межведомственных мероприятий по выявлению и ликвидации лесоторфяных пожаров | Проведены межведомственные мероприятия по выявлению и ликвидации лесоторфяных пожаров | единица | Показатель определяется как общее количество мероприятий по выявлению и ликвидации лесоторфяных пожаров |
| 3.11 | Мероприятие 04.01 Организация и проведение акций по посадке леса | Проведены акции по посадке леса | единица | Показатель определяется как общее количество проведенных акций по посадке леса |
| 4 | Подпрограмма 5 «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» | | | |
| 4.4 | Мероприятие 01.04 Ликвидация несанкционированных свалок | Ликвидированы несанкционированные свалки | единица | Количество проведенных мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок |

**6. Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс.руб) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Проведение обследований состояния окружающей среды |  | Итого: | 410 | 10 | 100 | | | | | 100 | 100 | 100 | х |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 410 | 10 | 100 | | | | | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Мероприятие 01.03. Проведение наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды |  | Итого: | 410 | 10 | 100 | | | | | 100 | 100 | 100 | Администрация городского округа Лотошино (сектор сельского хозяйства и экологии) |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 410 | 10 | 100 | | | | | 100 | 100 | 100 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Результат 1. Проведены наблюдения за состоянием и загрязнением окружающей среды, ед. | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе:\* | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Основное мероприятие 03 Вовлечение населения в экологические мероприятия |  | Итого: | 237,280 | 37,280 | 50 | | | | | 50 | 50 | 50 | х |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 237,280 | 37,280 | 50 | | | | | 50 | 50 | 50 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1 | Мероприятие 03.01 Проведение экологических мероприятий, выставок, семинаров, в том числе «Дней защиты от экологической опасности» |  | Итого: | 237,280 | 37,280 | 50 | | | | | 50 | 50 | 50 | Администрация городского округа Лотошино (сектор сельского хозяйства и экологии администрации) |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 237,280 | 37,280 | 50 | | | | | 50 | 50 | 50 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Результат 1. Проведены экологические мероприятия, ед. | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе:\* | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | | Итого: | 647,280 | 47,280 | 150 | | | | | 150 | 150 | 150 | х |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 647,280 | 47,280 | 150 | | | | | 150 | 150 | 150 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |

**7. Подпрограмма 2«Развитие водохозяйственного комплекса»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс.руб) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению |  | Итого: | 12546 | 106 | 12 110 | | | | | | | | 110 | 110 | 110 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 12 546 | 106 | 12 110 | | | | | | | | 110 | 110 | 110 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Мероприятие 01.05 Обследование и содержание гидротехнических сооружений |  | Итого: | 12,546 | 106 | 12 110 | | | | | | | | 110 | 110 | 110 | Администрация городского округа Лотошино (сектор гражданской защиты и территориальной безопасности);  МУ «Благоустройство» городского округа Лотошино |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 12 546 | 106 | 12 110 | | | | | | | | 110 | 110 | 110 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Результат 1 Проведены обследования и выполнены работы (услуги) по содержанию гидротехнических сооружений | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | В том числе: | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9  месяцев | | 12 месяцев | |
| 5 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 0 | | 0 | | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Основное мероприятие 03 Ликвидация последствий засорения водных объектов |  | Итого: | 240,8 | 0 | 240,8 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 240,8 | 0 | 240,8 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие 03.01 Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Лотошино (сектор сельского хозяйства и экологии) |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Результат 1. Проведена очистка прудов, находящихся в муниципальной собственности, га. | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | В том числе: | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9  месяцев | | 12 месяцев | |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Мероприятие 03.03 Проведение работ по очистке прудов от мусора |  | Итого: | 240,8 | 0 | 240,8 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Лотошино (сектор сельского хозяйства и экологии) |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 240,8 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 240,8 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 240 | | 0 | 0 | 240 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Результат 1 Проведены работы по очистке прудов от мусора,га | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | | В том числе по кварталам: | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9  месяцев | | 12 месяцев | |
| 0 | 0 | 0,8 | | 0 | 0 | 0,8 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | | Итого: | 12 456 | 106 | 12350,8 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 12 456 | 106 | 12 350,8 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |

**8. Подпрограмма 4 «Развитие лесного хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс.руб) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |  | Итого: | 5 497,416 | 900 | 1 169,354 | | | | | 1 169,354 | 1 169,354 | 1 169,354 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 5 497,416 | 900 | 1 149,354 | | | | | 1 149,354 | 1 149,354 | 1 149,354 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Организация межведомственных мероприятий по выявлению и ликвидации лесоторфяных пожаров |  | Итого: | 5 497,416 | 900 | 1 149,354 | | | | | 1 149,354 | 1 149,354 | 1 149,354 | МУ «Управление обеспечения деятельности ОМС» |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результат 1 Проведены межведомственные мероприятия по выявлению и ликвидации лесоторфяных пожаров | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Основное мероприятие 04 Вовлечение населения в мероприятия по охране леса |  | Итого: | 100 | 0 | 20 | | | | | 20 | 20 | 20 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 100 | 0 | 20 | | | | | 20 | 20 | 20 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Мероприятие 04.01 Организация и проведение акций по посадке леса |  | Итого: | 100 | 0 | 20 | | | | | 20 | 20 | 20 | Администрация городского округа Лотошино (сектор сельского хозяйства и экологии) |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 100 | 0 | 20 | | | | | 20 | 20 | 20 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Результат 1. Проведены акции по посадке леса | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | Итого по подпрограмме 4 | | Итого: | 5 577,416 | 900 | 1 169,354 | | | | | 1 169,354 | 1 169,354 | 1 169,354 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 5 577,416 | 900 | 1 169,354 | | | | | 1 169,354 | 1 169,354 | 1 169,354 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |

**9. Подпрограмма 5 «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс.руб) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в области обращения с отходами |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Мероприятие 01.04  Ликвидация несанкционированных свалок |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Лотошино (отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству,, транспорту и связи |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Результат 1. Ликвидированы несанкционированные свалки | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |