**Информация**

**по программе «капитального ремонта многоквартирных домов в Московской области 2016гг.**

В Лотошинском муниципальном районе в программе **капитального ремонта** многоквартирных домов (МКД) до **2038** года вошли **225 домов**.

В 2015 году выполнена программа капитального ремонта 2014-2015гг. отремонтированы 9 домов

В программу капитального ремонта на 2016 год вошли пять домов: рекомендованной Мин.ЖКХ МО компанией проведены проверки домов, подготовлены дефектовки и сметные расчеты.

* **Городское поселение Лотошино**

1. Московская обл., Лотошинский район, п. Кировский, д.34 **(ремонт швов замена оконных балконных блоков в местах общ польз., замена входных дверей, мягк. кровли, фасад+, работы по цоколю)**
2. Московская обл., Лотошинский район, п. Кировский, д.40 **(ремонт фасада, замена оконных балконных блоков в местах общ польз., замена входных дверей, мягк.кровли, ремонт мягк.кровли)**
3. п. Лотошино, ул.Калинина, д.1 (**ремонт козырьков подъездов, ремонт балконных плит,** **замена оконных балконных блоков в местах общ польз., ремонт металл.кровли, стропильной системы, ремонт отмостки)**
   * **Сельское поселение Ошейкинское**
   * Московская обл., Лотошинский район, сельское поселение Ошейкинское п.Большая Сестра д.6 **(ремонт металл.кровли, замена оконных балконных блоков в местах общ польз., стропильной системы**
   * **Сельское поселение Микулинское**
4. Московская обл., Лотошинский район, сельское поселение Микулинское д.Савостино ул.Школьная д.28 **(ремонт фасада, замена оконных балконных блоков в местах общ польз. Ремонт козырьков подъездов, , замена входных дверей, ремонт отмостки, ремонт фундамента )**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | | **Наименование организации производящих ремонт** | | **Виды ремонта** | | **Выполнение работы** | | **Согласование смет** | | **Согласование работ** | | **Подписание акта** |
| **Программа 2014 года** | | | | | | | | | | | |  |
| п.Лотошино ул.Центральная д.15 | | Балтстройресурс (495)989-78-45 | | кровля | | выполнен | | + | | согласован | | подписан |
| Мособлстрой – 18 тел(49632)11-981 | | фасад | | выполнен | | + | | согласован | | подписан |
| п.Кировский д.36 | | Фортунастрой (499)726-12-34 | | кровля | | выполнен | | + | | согласован | | подписан |
| Мособлстрой – 18 тел(49632)11-981 | | фасад | | выполнен | | + | | согласован | | подписан |
| СП.Ошейкинское д.Доры д.1 | | Фортунастрой (499)726-12-34 | | кровля | | выполнен | | + | | согласован | | подписан |
| СП.Микулинское д.Савостино ул.Школьная д.13а | | Фортунастрой (499)726-12 | | Кровлю | | выполнен | | + | | согласован | | подписан |
| Ржев «Кран» | | Фасад | | выполнен | | + | |  | |  |
| **ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 2014ГОДА ВЫПОЛНЕНА**  **Программа 2015 года** | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование объекта** | **Наименование организации производящих ремонт** | | **Виды ремонта** | | **Выполнение работы** | | **Согласование смет** | | **Согласование работ** | | **Подписание акта** | |
| ***Г.п.Лотошино***  ул.Центральная, д.44 | | ООО «Ремстройгрупп» г.Солнечногорск  (962)934-71-92 | | кровля | | Выполнено | | + | | + | | + |
| фасад | | Выполнено | | + | | + | | + |
| ***Г.п.Лотошино***  Микрорайон, д.2 | | кровля | | Выполнено | | + | | + | | + |
| ***Г.п.Лотошино***  Микрорайон, д.11 | | кровля | | Выполнено | | + | | + | | + |
| ***СП.Ошейкинское*** *Д.Ушаково д.17* | | кровля | | Выполнено | | + | | + | | + |
| ***Сп.Микулино,*** с.Микулино Микрорайон, д.7 | | кровля | | Выполнено | | + | | + | | + |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Наименование организации производящих ремонт** | **Виды ремонта** | **Выполнение работы** | **Согласование смет** | **Согласование работ** | **Подписание акта** |
| *Лотошинский р-н, г.п.Лотошино, п.Кировский, д.34* | ООО «Макс Хамер Групп» |  |  |  |  |  |
| *Лотошинский р-н, г.п.Лотошино, п.Лотошино, ул.Калинина, д.1* |  |  |  |  |  |
| *Лотошинский р-н, г.п.Лотошино, п.Кировский, д.40* |  |  |  |  |  |
| *Лотошинский р-н, д. Савостино, ул. Школьная, дом28 (с.п.Микулинское)* |  |  |  |  |  |
| Лотошинский р-н, п.Большая Сестра д.6 (с.п.Ошейкинское) |  |  |  |  |  |

**В июне Фондом капиталатьного ремонта проведен конкурс вышла компания ООО «МАКС ХАМЕР ГРУПП»**